## Slide 1: Avance 01/06/2023
Jonathan Hernández Martínez

## Slide 2: Agenda
Tareas asignadas y estatus
Tiempos por categoría
Total de horas trabajadas
Tiempo por CU
Factor de productividad
Comparativa de productividad

## Slide 3: Tareas asignadas/estatus
Tarea asignada | estatus
Diagrama de secuencia CU02 Crear contratos | Completada
Diagrama de secuencia CU06 Crear registro prendario | Completada
Diagrama de secuencia CU17 Imprimir tickets | Completada
Diagrama de secuencia CU22 Generar reporte de ventas | Completada
Diagrama de secuencia CU12 Buscar artículos | Completada
Diagrama de secuencia CU36 Dar ganancia cliente | Completada

## Slide 4: Tareas asignadas/estatus
Tarea asignada | estatus
Codificación de CU17 Imprimir tickets | Terminada
Codificación de CU22 Generar reporte de ventas | Terminada
Codificación de CU36 Dar ganancia cliente | Terminada
Codificación de CU12 Buscar artículos | Terminada
Codificación de CU02 Crear contratos | Terminada
Codificación de CU06 Crear registro prendario | Terminada
Pruebas unitarias CU02 Crear contratos | Pendiente
Pruebas unitarias CU06 Crear registro prendario | Terminada
Pruebas unitarias CU12 Buscar artículos | Terminada
Pruebas unitarias CU17 Imprimir tickets | Terminada
Pruebas unitarias CU22 Generar reporte de ventas | Terminada
Pruebas unitarias CU36 Dar ganancia cliente | Pendiente

## Slide 5: Tareas asignadas/estatus
Total de tareas 18
Terminadas : 18--------------100%
En Curso : 0------------ 0%
Pendiente: 0------------ 0%

## Slide 6: Tiempo/Actividad
Tarea asignada | Categoría | Tiempo (Hrs)
Diagrama de secuencia CU02 Crear contratos | Diseño | 01:34
Diagrama de secuencia CU06 Crear registro prendario | Diseño | 01:27
Diagrama de secuencia CU17 Imprimir tickets | Diseño | 01:07
Diagrama de secuencia CU22 Generar reporte de ventas | Diseño | 00:49
Diagrama de secuencia CU12 Buscar artículos | Diseño | 00:41
Diagrama de secuencia CU36 Dar ganancia cliente | Diseño | 01:06

## Slide 7: Tiempo/Actividad
Tarea asignada | Categoría | Tiempo(Hrs)
Codificación de CU36 Dar ganancia cliente | Construcción | 04:34
Codificación de CU12 Buscar artículos | Construcción | 09:11
Codificación de CU02 Crear contratos | Construcción | 12:17
Codificación de CU06 Crear registro prendario | Construcción | 08:28
Codificación de CU22 Generar reporte de ventas | Construcción | 03:39
Codificación de CU17 Imprimir Tickets | Construcción | 03:29

## Slide 8: Tiempo/Actividad
Tarea asignada | Categoría | Tiempo(Hrs)
Pruebas unitarias CU06 Crear registro prendario | Pruebas | 00:00(No tiene pruebas)
Pruebas unitarias CU12 Buscar artículos | Pruebas | 00:33:00
Pruebas unitarias CU17 Imprimir tickets | Pruebas | 00:41:00
Pruebas unitarias CU22 Generar reporte de ventas | Pruebas | 00:39:00
Pruebas unitarias CU02 Crear contratos | Pruebas | 01:09:00
Pruebas unitarias CU36 Dar ganancia cliente | Pruebas | 00:23:00

## Slide 9: Tiempo/CU
CU | Tiempo Total | Promedio(actividades de CU)
CU02 Crear contratos | 15:00:00 | 05:00:00 (3actividades)
CU06 Crear registro prendario | 09:55:00 | 04:57:30 (2 actividades)
CU17 Imprimir tickets | 05:17:00 | 01:45:00 (3 actividades)
CU22 Generar reporte de ventas | 05:07:00 | 01:42:00 (3 actividades)
CU12 Buscar artículos | 10:25:00 | 03:28:00 (3 actividades)
CU36 Dar ganancia cliente | 6:03:00 | 02:01:00(3 actividades)

## Slide 10
Chart: Tiempo Total Por CU
| CU02 Crear contratos | CU06 Crear registro prendario | CU17 Imprimir tickets | CU22 Generar reporte de ventas | CU12 Buscar artículos | CU36 Dar ganancia cliente
Tiempo Total | 0.625 | 0.41319 | 0.22014 | 0.21319 | 0.43403 | 0.25208

## Slide 11: Tiempo/Categoría
Categoría | Tiempo total (Hrs) | Promedio(Hrs)
Diseño (6) | 06:44:00 | 01:07:03 (6 actividades)
Construcción (6) | 41:38:00 | 08:16:48 (6 actividades)
Pruebas(5) | 03:25:00 | 00:41:00 (6 actividades)
Total | 51:47:00 | 17:16:00 (3 categorías)
Chart: 
| Diseño | Construccion | Pruebas
Horas | 0.28056 | 1.7347 | 0.14236

## Slide 12: Comparativa
CU | Tiempo Total Primera Entrega | Tiempo Total Segunda Entrega | Promedio Primera Entrega | Promedio Segunda Entrega
CU02 Crear contratos | 05:04:00 | 15:00:00 | 01:41:18 | 05:00:00
CU06 Crear registro prendario | 02:25:00 | 09:55:00 | 00:48:00 | 04:57:30
CU17 Imprimir tickets | 01:46:00 | 05:17:00 | 00:35:18 | 01:45:00
CU22 Generar reporte de ventas | 01:52:00 | 05:07:00 | 00:37:18 | 01:42:00
CU12 Buscar artículos | 02:01:00 | 10:25:00 | 00:40:18 | 03:28:00
CU36 Dar ganancia cliente | 01:32:00 | 06:03:00 | 00:30:00 | 02:01:00
TOTAL | 15:16:00 | 51:47:00 |  |